ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

"Самописный модуль для игрового движка"

Результат проекта: продукт Node2Code

Апрель 2026

Содержание

1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА	3

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	4

2.1. Основная цель	4

2.2. Задачи проекта	4

2.3. Целевая аудитория	4

3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	5

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА	6

4.1. Unity плагин Node2Code	6

4.2. Обучающий сайт	6

4.3. Бэкенд	7

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА	8

5.1. Общая архитектура	8

5.2. Технологии Unity плагина	8

5.3. Технологии сайта	8

5.4. Технологии бэкенда сайта	8

6. КОМАНДА ПРОЕКТА	9

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Название проекта | Самописный модуль для игрового движка |
| Результат проекта | Node2Code - плагин для Unity с двусторонним парсингом |
| Срок реализации (до предзащиты) | 4 недели |
| Руководитель проекта | Мурзаев Дмитрий Александрович |
| Количество участников | 5 человек |

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

2.1. Основная цель

Разработать модуль для игрового движка Unity, который позволяет создавать игровую логику двумя способами: через визуальные ноды и через написание кода на C#, с возможностью двусторонней конвертации между этими форматами.

2.2. Задачи проекта

1. Разработать парсер C# кода в граф нод на базе Roslyn

2. Разработать генератор C# кода из графа нод

3. Создать редактор визуальных нод на основе GraphProcessor

4. Реализовать более 30 типов нод

5. Разработать систему выполнения графов в реальном времени

6. Создать обучающий сайт с курсом из 8 модулей и 24 уроков, с полной реализацией

первого модуля

7. Разработать бэкенд для хранения пользователей и прогресса

8. Подготовить документацию и презентационные материалы

2.3. Целевая аудитория

- школьники, студенты, самоучки

- Преподаватели информатики

3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| Этап | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 неделя | Распределение ролей, проектирование парсера с генератором |
| 2 | 1 неделя | Разработка первой версии плагина на уровне работы с переменными, создание дизайна сайта и плана курса |
| 3 | 1 неделя | Добавление нод в плагин, реализация механики внутренних полей у нод ветвлений и циклов, реализация сайта (frontend и backend) с базой данных, реализация 1 модуля курса |
| 4 | 1 неделя | Тестирование, исправление ошибок, разработка документации |

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

4.1. Unity плагин Node2Code

Разработан плагин для Unity, который включает:

- Редактор визуальных нод на базе GraphProcessor

- Парсер C# кода в граф на базе Roslyn

- Генератор C# кода из графа

- Более 30 типов нод:

- Литералы (int, float, bool, string)

- Математика (+, -, *, /, %, Mathf.Abs, Mathf.Max, Mathf.Min)

- Сравнения (==, !=, >, <, >=, <=)

- Логика (&&, ||, !)

- Управление потоком (if, else, for, while, Console.WriteLine)

- Конвертация (int.Parse, float.Parse, ToString)

- Экспорт и импорт графов в .cs

4.2. Обучающий сайт

Разработан веб-сайт, который включает:

- Лендинг с описанием продукта

- Страница плагина со скачиванием

- Курс с готовым 1 модулем с отслеживанием прогресса обучения

- Личный кабинет пользователя с регистрацией и авторизацией

- Тёмная и светлая тема оформления

4.3. Бэкенд

Разработана серверная часть, которая включает:

- API для регистрации и входа пользователей

- API для хранения и получения прогресса

- База данных PostgreSQL

- Хеширование паролей (scrypt)

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

5.1. Общая архитектура

Проект состоит из трёх основных компонентов:

1. Unity плагин (ядро продукта)

2. Веб-сайт (обучение и презентация)

3. Бэкенд (хранение данных)

5.2. Технологии Unity плагина

- Unity 2022.3 LTS / Unity 6 (6000.0)

- GraphProcessor - библиотека для редактора нод

- Roslyn - парсер C# кода

- .NET Standard 2.0

5.3. Технологии сайта

- React 19 + TypeScript

- React Router DOM

- Vite (сборка)

5.4. Технологии бэкенда сайта

- Node.js + Express

- PostgreSQL

- Scrypt (хеширование паролей)

6. КОМАНДА ПРОЕКТА

| Участник | Роль | Вклад в проект |
| --- | --- | --- |
| Мурзаев Дмитрий Александрович | Тимлид, Fullstack | Управление, окно плагина, интеграция нод, устранение ошибок |
| Назаренко Егор Романович | Backend разработчик | Логика 30+ нод, генератор кода, работа с файлами |
| Шакиров Салават Римович | Backend разработчик | Парсер C# на Roslyn, модели данных, связи |
| Павлакин Денис Павлович | Дизайнер, Frontend | ¦ Дизайн сайта, вёрстка, React, тёмная/светлая тема |
| Тарасов Кирилл Ильич | ¦ Тестировщик, Content Creator, Backend | Тестирование плагина, курс, база данных и бэкенд сайта |

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках проекта "Самописный модуль для игрового движка" разработан продукт Node2Code - плагин для Unity с двусторонним парсингом между визуальными нодами и C# кодом.

Продукт решает проблему высокого порога входа в программирование для начинающих разработчиков игр. Пользователь может начать с визуальных нод, а затем плавно перейти к текстовому C# коду, либо наоборот - импортировать готовый код для визуального анализа.

В состав продукта входит:

- Полноценный плагин для Unity (более 30 типов нод)

- Обучающий сайт с курсом из 8 модулей и 24 уроков

- Бэкенд для хранения пользователей и прогресса

Продукт не имеет прямых аналогов на рынке. Существующие решения (Unity Visual Scripting, PlayMaker, uNode) не предоставляют двустороннюю конвертацию между нодами и кодом, а также не имеют встроенного обучения.

Проект реализован за 4 недели командой из 5 человек. Все поставленные задачи выполнены. Продукт готов к использованию и дальнейшему развитию.

Дата: апрель 2026